# Tugas Tim Web DINAMIK12

## GENERAL INFO

### TIMELINE

* **DEADLINE : 19 Desember 2016**
* **TESTING : 20 Desember 2016 ++**
* **Finishing : 1 Januari 2017++**
* **Launching : 8 Januari 2017 23:50 WIB**
* **Pengembangan : < H-3 Dinamik12**
  + **Penjurian & otomasi penentuan juara (bagi yang penjurian menggunakan sistem)**
  + **Bug, vulnerability, etc**
  + **Persiapan halaman live stream (kalau jadi)**
  + **Persiapan section untuk juara**

### Catatan (Harus didiskusikan)

* Home dashboard buat sekolah dan tim (termasuk umum & tim umum), kurang-lebih layoutnya mirip dengan /dashboard/admin, namun isinya header profil seperti di linked.in, dan dibawahnya ada konten terkait (daftar acara/lomba, daftar anggota tim, dan/atau halaman setting profil, atau grafik terkait)
* Dashboard admin harus bersifat informatif (ada chart, tabel, dll)
* Halaman-halaman yang sekiranya sejenis, gunakan sistem ‘tab’ (seperti di acara dan lomba), contohnya di akun sekolah ada profil sekolah, daftar lomba, daftar tim, konfig profil (password) dibuat tab, karena servernya rawan kalau kebanyakan request cuma gonta-ganti page   
  Atau jika diyakini halamannya tidak terlalu berat, silahkan dipisah-pisah
* Visitor counter? (ga boleh di hide, kalau ketauan di hide bakal di delete statistiknya -\_-)

## FRONT-END

### Tugas (Berdasarkan prioritas) :

1. Penambahan detail syarat dan ketentuan acara & lomba, dibagian bawah deskripsi (atau terserah hasil diskusi)  
   Usahakan deskripsinya menggunakan basic tag HTML (karena nanti deskripsinya di input via dashboard)
2. Tambah menu link ke halaman akun ($server/akun)
3. Section countdown diperbesar jadi 1 section (atau bisa didiskusikan), seandainya live streaming via youtube jadi, countdown tinggal diganti sama embed si stream video
4. Link buat ke web cs.upi.edu & web icsitech (Req prodi), usahakan tidak mengganggu estetika halaman depan web (dropdown? atau nanti di halaman info?)
5. Edit halaman akun agar sesuai tema halaman depan (/akun) karena masih basic style adminLTE, jadi style homepage kena override style adminLTE (catatanya ada di file /views/home/akun.php:3-6)  
   Di bagian register perlu ada combo/radio buat tipe akun sekolah/umum  
   Terserah mau dipisah antar page atau tetap seperti yang sudah ada
6. Menu unduhan dihapus, file berkas tiap acara dan lomba dipindah ke bagian bawah setiap tab halaman detail acara dan lomba (silahkan didiskusikan bagusnya gimana), kemungkinan besar buat link berkas harus di hardcode
7. Widget ‘Scroll back to top’ (bisa di footer atau floating)
8. Itu countdown minggu, hari, jam, detik? Jadi hari, jam, menit, detik aja bisa? (mirip yang ada di icsitech.org)
9. Galeri diisi apa? Widget IG ukuran besar?
10. Layout dasar semua menu dashboard admin
11. Desain halaman detail berita

### Perlu didiskusikan

1. 1 Halaman dedicated buat seluruh informasi acara, 1 halaman dengan banyak tab : lokasi yang lebih detail, kontak yang lebih lengkap (semua koor mungkin?), halaman pertanyaan (ngirim pertanyaan yang nanti dibaca humas), FAQ jika dihapus di navbar, seluruh sponsor dan media partner (karena ga mungkin full langsung di home, pakai carousel kan?), seluruh penyelenggara dan organisasi yang terlibat (termasuk link kemakom, ilkom upi, dan icsi), tim pengembang, dan informasi lain yang dirasa perlu
2. Tombol daftar hanya ada di header (animated globe), tombol di parallax biru ganti ke arah halaman info
3. Di halaman $root/dashboard/admin, ada basic layout dashboard admin, sekiranya butuh perubahan silahkan didiskusikan bersama baiknya bagaimana
4. Sub-footer (yg ada logo dinamik) disi sama google maps full width (mirip di kemakom.cs.upi.edu), yang dibawahnya pake footer sejenis yang di Microsoft.com (semacam mapping site), baru footer-nya nanti diisi yang lain (Copy 2016 dll)

## BACK-END

### Tugas

1. YANG MASIH KAKU, PELAJARI DOKUMENTASI BS3, LTE, DAN CI, TERMASUK PENGGUNAAN CSS, JS, DAN CHARTNYA
2. BUAT AKUN TRELLO.COM, MINTA UNDANG KE ZIADY, TULIS JOB YANG MAU DIKERJAIN DI BOARD BACK-END

### Perlu didiskusikan

1. Penggunaan cookies
2. Fitur lupa pass dan menjawab pertanyaan user menggunakan mail server gmail via PHP (CI / PHP\_Mail?)
3. Login/regis via google/fb (bagian terakhir)

## Pesan buat semuanya :

Tambahan silahkan bisa lewat komentar post ini

Karena waktu terus berjalan, dan sudah memasuki akhir semester, alangkah baiknya mulai dicicil progressnya, karena alhamdulillah anggota timnya lumayan banyak, mohon kerjasamanya buat semua yang ada disini, terima kasih.

Semoga tetap kompak dan semangat, walaupun kita ga dibayar :’)